| NÉMETH GÁBOR Vezetés és szervezés MA, 3. félév Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor egyetemi docens, PE GTK

Projektek érzékenységvizsgálata

Kivonat

Az elmúlt években számos kutatás jelent meg a projektek kockázatairól. Több szakember is foglalkozott, és különböző módszereket fejlesztettek ki a projektek kockázatainak csökkentése érdekében. TDK dolgozatomban e téma elméleti hátterét mutatom be és egy, a korábbi tanulmányok alapján összegzett módszert szemléltetek és fejlesztek tovább.

A dolgozatom második felében egy gyártósor telepítési projektet vizsgálok. A telepítés egyes lépéseinek megismerése után elkészítettem a projekt alaphálóját, majd annak lehetséges további változatait. Összesen 8 projektváltozatot kaptam. Következő lépésben megvizsgáltam a kapott projektváltozatok érzékenységet, ahol is szemügyre vettem, hogy milyen kihatással van az átfutási időre és az erőforrás-szükségletre a tevékenységek arányainak megváltoztatása. A vizsgálat során kétszer 160.000 adatot kaptam, amelyeket az SPSS program segítségével tovább vizsgáltam, azt keresve, hogy az időadatok, majd az erőforrás-szükségletek alapján melyik projektet ajánlom megvalósításra. Az elemzések elvégzése után új rangsort állítottam fel a projektváltozatok között, amely alapján kiválasztható a legpraktikusabb megvalósítási lehetőség.

Kutatásom céljának azt tűztem ki, hogy a projektmenedzsment és a vállalatok számára egy új, könnyen használható módszert ajánljak, amely segítséget nyújt a projekt idő- erőforrás- és költségszükségleteiből fakadó kockázatokat csökkenteni.

Kulcsszavak: projektmenedzsment, projekt kockázatok, rizikó, érzékenységvizsgálat,